# Zápis ze stavební komise dne 8.1.2007

Přítomni : p. Ing.Brenišín                        
                 pí. RNDr. J. Plamínková                     
                 pí Ing. Tomašíková    
                 p. Ing.Remsa  Pavel                                     
                 pí. Ivanka Špačková   
                 p.  Ing.Kadlec Milan                  
                 p. Mgr.Sládek   Václav                      
                 pí. Ing. Šárka Musilová          
                 p. Ing.Arch.Nový   Zdeněk                 
                 pí. Kalhousová  • omluvena   
                 pí.Pletánková Simona

Zápis ze schůzky stavební komise dne 8.1.2007

Přítomni jsou uvedeni v úvodní tabulce.

1. Dostavili se manželé Štorkánovi, pí Valeská, pí Hamáková se svým architektem a poskytli vysvětlení k navezení cca 3000tun zeminy v ulici Višňovka nad hřbitovem.
Štorkánovi dodají posudek na kvalitu zeminy + výpis z katastru + doklad s datem podání na OV ÚMČ Prahy 5. Termín dodání je 14 dní.

2. Na příští jednání stavební komise bude rozeslán alespoň 2 dny předem program.

3. Do elektronické podoby bude převedena smlouva o věcném břemeni získaná od TSK.

4. Vyjádření pro betonárku Hochtief • el.přípojku uložit do zeleného pásu, vodovodní přípojku uložit do kraje komunikace. Souhlas s výstavbou betonárky bude podmíněn uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí na uložení el.přípojky a vodovodní přípojky.

5. Demolice Slivenecký dvůr • provést demolici o prázdninách včetně odvozu.

6. Stavba Slivenecký Dvůr • odbočovací pruh • rozšíření provést na úkor svého pozemku, zachovat plochu pro veřejnost (multifunkčnost) 1200m2, realizovat dětské hřiště.
Schůzka MCA + architekt + zastupitelstvo + stavební komise + dopravní komise bude 24.1. v 17:00.
7. ABBEY • ve vyjádření podmínit souhlas uvedením komunikace do definitivního stavu, napojit stávající občany na kanalizaci, vytvořit dětské hřiště, část cyklostezky a příspěvek na infrastrukturu.
Schůzka ABBEY + stavební komise bude 17.1.2007 v 18:00, termín bude definitivně potvrzen 15.1.2007.

8. RD manželů Kořánových • dodat projekt celého domu. Pokud ano, tak osázet tůjemi. Pí Kořánová slíbila dodat PD stávajícího domu do příští stavební komise.

9. RD pana Lébla • dodat geometrický plán. Projektantka slíbila dodat plán s prohlášením, že na druhé polovině pozemku bude sad.

10. Vodovodní řad v ulici Ke Smíchovu, Za Farou a K Váze • souhlas, zkoordinovat s kanalizací a se stavbou komunikace Za Farou.

11. Rekonstrukce stávajícího vedení TR Chodov • TR Řeporyje • souhlas.

12. Kontaktovat Stavounion • odstranit obrubníky, uschovat a vrátit.

Příští schůzka bude 22.1.2007 v 18:00.

Ukončeno v 20:30.

Sepsala: Musilová