# Zápis ze stavební komise ze dne 14.2.2007

Přítomni:RNDr. Plamínková, Ing. Brenišín,Ing.Tomašíková, Ing. Remsa, Ing. Musilová

Hochtief: Ing. Pastrňák.

1. Ing. Pastrňák informoval o situaci na stavbě elektrické a vodovodní přípojky v ulici K Cikánce. Ing. Tomašíková předložila fotografie stavby a uložení kabelů ve výkopu. Ing. Pastrňák  uvedl, že kabely v době zásypu byly sesvorkovány a situace byla trochu jiná než jaká je fotodokumentace ÚMČ Praha – Slivenec. K zásypu dal souhlas revizní technik – zápisem do stavebního deníku.
Ing. Tomašíková navrhla, že MČ bude souhlasit s vydáním stavebního povolení na vodovodní přípojku, pokud Hochtief opraví komunikaci K Cikánce mezi křižovatkou s ulicí Frančíkova a napojením polní cesty 153/4. K tomu Ing. Pastrňák uvedl, že není kompetentní toto přislíbit. Ing. Tomašíková jednání shrnula: Hochtief spraví část komunikace K Cikánce, jinak MČ Praha – Slivenec zastaví vydání stavebního povolení. Obnova komunikace zahrnuje: sejmutí horního krytu a nový povrch z asfaltu a betonu.. Na toto řešení bude vypracována „Dohoda o obnově cesty“. Termín splnění bude upřesněn dle klimatických podmínek, nejpozději do konce června.
Proběhla diskuse o zpoplatnění věcného břemene. Rozpor byl v počtu vedení. Ing. Pastrňák tvrdí, že byla uložena dvě vedení, Ing. Tomašíková uvádí, že bylo uloženo 6 prvků. Ing. Pastrňák požaduje důkaz, že se platí za prvky. Ing. Brenišín s Ing. Tomašíkovou slíbili, že důkazy seženou. Věcné břemeno bude Hochtief platit pouze za pozemky, které jsou v majetku MČ.

2. Proběhla diskuse nad projektovou dokumentací a vizualizacemi spoolečnosti Mramorka. Stavební komise s projektem nesouhlasí, ale se společností se bude dále jednat. Dne 26.2.2007 proběhne veřejná prezentace společnosti Mramorka. Na jednání se jim sdělí podmínky. Pozvánka na jednání se uveřejní.

Další jednání:  28.2.2007 v 18:00

Zapsala:  Musilová