# Zápis ze stavební komise: 14.3.2007

Začátek: 18:00

Přítomni:  Mramorka: Ing. Curevová, Ing. Curev, Ing.arch. Polcarová
MČ Praha – Slivenec: RNDr. Plamínková, Ing. Brenišín, Ing. Tomašíková, Ing.   Andres, pí Špačková, Ing. Remsa, pí Pletánková, Ing. Kadlec, pí Kalhousová, Ing. Musilová



1.    Architektka Ing.arch. Polcarová navázala na prezentaci společnosti Mramorka z 26.2.2007. Paní architektka předvedla řezy územím, které řeší rozdíl výšek mezi novou a starou zástavbou. Bylo předvedeno nové řešení domů K1 a K2 – příjezd do garáží by byl ze severní strany, příjezdová cesta ke garážím by vedla mezi oběma domy. Úroveň 1.NP by se posunula na úroveň terénu a domy by byly cca o 1,5m nižší. Dalším řešeným problémem 4.NP u objektů C a B. Paní starostka navrhla všechny čtyřpodlažní domy o jedno podlaží snížit. Zástupci společnosti Mramorka namítali, že plní požadavek ÚRM vytvořit zde dominantu. Ing. Curevová žádala o urychlené vydání stanoviska MČ Praha – Slivenec.
2.    Betonárna ILBAU  - opět přišla žádost o souhlas s umístěním betonárny ke stavebnímu povolení. Žádost byla podložena PD pro opravu komunikace K Austisu a prašné cesty k betonárce. Stavební komise se shodla na tom, že žádost je bezpředmětná, protože Ilbau nemá územní rozhodnutí.
3.    Ve všech vyjádřeních k výstavbě v MČ bude uvedeno, že trváme na svolání místního šetření před vysdáním stavebního povolení nebo souhlasu se stavbou.
4.    Bod 3 z minulého zápisu trvá.
5.    Stavební komise se shodla na nesouhlasném stanovisku k rekonstrukci objektu čp.63, protože projekt není v souladu s vyhláškou č.26/1999 Sb., čl.4, odst.8 – vzhled neodpovídá tradiční vizáži obce.
6.    Hřiště v Holyni – zástupci  PRE přijedou 22.3.2007 a na místě vyznačí průběh kabelů.
7.    Ulička mezi ulicemi Za Farou a K Váze – úkol trvá.
8.    Bylo zjištěno, že ploty u RD postavených společností Central Group nemají stavební povolení. Ing. Musilová dá podnět OV Prahy 5 k zahájení správního řízení. Kopie bude zaslána společnosti Central group.
9.    Cesta k Rohlovskému mlýnu – úkol trvá.
10.    Přístavba soc. zázemí k tělocvičně – úkol trvá.
11.    Paní starostka informovala přítomné, že PD pro komunikaci Nefritové a Granátové vytvoří společnost Dipro za peníze MHMP – OMI. Paní starostka projektanty bude sledovat.
12.    Ing. Musilová pozve Ing. Paula, pana aksmana a pana Rozehnala na 28.3.2007 v 18:00 na příští jednání stavební komise.
13.    Souhlas s vjezdem na staveniště společnosti ABBEY z ulice Nefritová bude vydán za podmínek: ohleduplnost ke spoluobčanům, doprava od 7:00 do 19:00, čištění komunikací a aut vyjíždějících ze stavby. Pí Kalhousová sežene na OV Prahy 5 vyjádření pro stavební povolení firmy ABBEY.
14.    Projektová dokumentace na rekonstrukci v historické budově. Pí Špačková uvedla, že pokud není třeba ohlašovat, tak není třeba PD. Ing. Musilová předala Ing. Tomašíkové PD historické budovy. Pí starostka seznámila komisi s poptávkou čtyř firem na dodávku špaletových oken.
15.    Pí starostka navrhla možnost rekonstrukce chodníku mezi školkou a květinářstvím. Před La Festou je pozemek soukromý a majitelka je ochotná na opravu přispět.
16.    Statek vedle školy – komise se shodla, že povolí demolici objektů o prázdninách.
17.    parkoviště před statkem. Ing. Brenišín slíbil, že sepíše reklamaci na SKANSKU.
18.    Ing. Brenišín referoval o díře v Habeši – je potřeba zavolat panu Neubauerovi, aby tento havarijní stav napravil.

Ukončeno: 20:30 hod.
Zapsala:  Musilová



Příští schůzka: 28.3.2007 v 18:00.