Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Zadavatel

Městská část Praha – Slivenec

K Lochkovu 6

Praha 5 – Slivenec

154 00

IČ: 00241661

Statutární zástupce: RNDr. Jana Plamínková – starostka

Popis předmětu díla

Předmětem díla je obnova povrchu komunikace K Váze po vybudování splaškové kanalizace a plynovodu ve skladbě popsané v cenovém rozpočtu.

Vstupní údaje

Podkladem pro vypracování cenové nabídky je:

- Prohlídka staveniště

- Slepý rozpočet

Harmonogram předpokládaných prací

Od 1.května do 25.června 2012. Termín dokončení díla je závazný pod smluvní pokutou 100.000,-Kč/den a není možné ho prodloužit. Termín zahájení prací bude v rozmezí 1. až 15.května 2012 podle postupu prací firmy pokládající plynovod.

Stanovení kritérií rozhodujících pro výběr a hodnocení nabídek

O  výběru nejvhodnější nabídky bude rozhodovat ekonomická výhodnost nabídky, která zohlední i délku záruky.

Kvalifikační předpoklady

- Uchazeč prokáže profesní kvalifikační předpoklad dokladem kopie příslušného oprávnění k podnikání v předmětném oboru

- Další technickou kvalifikační podmínkou je předložení referencí o realizaci min třech obdobných zakázkách v uplynulých třech letech.

Kontaktní osoby zadavatele, termín prohlídky staveniště

Kontaktní osoba za zadavatele – ing. Šárka Musilová – tel: 251 818 044, mail: musilova@praha-slivenec.cz

Termín prohlídky na místě po dohodě s kontaktní osobou.

Požadavky na termín zpracování nabídky

Místem pro podání nabídky je ÚMČ Praha – Slivenec, K Lochkovu 6, Praha 5, 154 00, kam lze nabídky zasílat poštou nebo je předat osobně na podatelně úřadu.

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 21.3.2012, 16:00hodin.

Nabídková cena

Nabídková cena bude obsahovat veškeré práce spojené s montáží a dodávkou materiálu, bouráním a stavěním, likvidací odpadu, úpravou staveniště a okolních pozemků, zajištění přístupu, dopravním značením a vyřízením DIO atd.

Povinný obsah nabídky

Nabídka uchazeče o tuto zakázku musí obsahovat:

- Identifikační údaje zpracovatele

- Kvalifikační předpoklady

- Nabídkovou cenu – položkový rozpočet

- Návrh smlouvy o dílo

- Délku záruky

- Harmonogram prací

- Součástí nabídky bude prohlášení uchazeče, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění předmětu díla a finančně ohodnotil případné nesrovnalosti oproti zadávací dokumentaci. Hodnotu nesrovnalostí oproti zadávací dokumentaci dodavatel uvede vedle celkové ceny plnění podle zadávací dokumentace.

Dokladová část

Zhotovitel při předání realizovaného díla objednateli předloží:

- stavební deník

- doklady o likvidaci odpadu

- prohlášení o shodě použitých materiálů

Závěrečná ujednání

- Uchazeč se účastní výzvy dobrovolně a na vlastní náklady a nemá právo na úhradu nákladů vzniklých mu zpracováním nabídky.

- Zadavatel si vyhrazuje právo výzvu zrušit bez udání důvodu, případně odmítnout všechny předložené nabídky.

- Část prací bude objednána a uhrazena dalšími subjekty.

- Ukončením výběru a oznámením jejího výsledku nevznikne automaticky smluvní vztah.

- Zadavatel si vyhrazuje právo upravit či doplnit návrh smlouvy o dílo, popřípadě jednat s vybraným uchazečem o obsahové náplni zakázky a případné změně ceny zakázky.

- Pokud předložené podklady umožňují dvojí výklad, bude při sporech a nejistotách pokládán za platný ten, který umožňuje hospodárnější splnění zakázky.

V Praze – Slivenci 6.3.2012

Ing. Šárka Musilová

# Text boxes

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – SLIVENEC

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

# K Lochkovu 6, 154 00, Praha 5 – Slivenec